KERANGKA ACUAN KERJA

/ Rencana Kerja Operasional (RKO)

/ Program Kerja

PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR

TAHUN 2019

- PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor adalah kegiatan rutin kerumahtanggaan di Sub Bag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang untuk mendukung terpeliharaan gedung, taman dan fasilitas lainnya sehingga pelayanan kepada pegawai di internal dinas dan tamu di Dinas Pendidikan dan kebudayaan menjadi nyaman.

- MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menghasilkan dan menjaga lingkungan gedung kantor yang baik sehingga terciptanya kenyamanan dan kemanan kantor untuk internal maupun tamu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

- DASAR HUKUM

  - Dokumen Penetapan Anggaran (DPA) Pemerintah Kota Magelang Nomor : 900/673/440;

  - Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2019.

- RANCANGAN TIM PELAKSANA

| Penanggung jawab | 1 orang | Kepala Disdikbud |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Koordinator | 1 orang | Sekretaris Disdikbud |  |
| Pelaksana | 1 orang | Ka Sub Umum dan Kepegawaian |  |
| Anggota | 3 orang | 1 | PPkom |
|  |  | 2 | Pejabat Pengadaan |
|  |  | 3 | Pejabat Penerma Hasil Pekerjaan |

- PEMBIAYAAN

- Honor pengadaan barang / jasa		:     1.000.000,-

- Pemeliharaan gedung				: 100.705.000,-

- TAHAPAN KEGIATAN DAN JADWAL

| Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Persiapan - Kerangka acuan | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - Penyusunan Laporan dan Keuangan |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- PELAKSANAAN

- Penyiapan administrasi untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.

- Penyiapan pengadaan barang / jasa.

- Pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

- Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

- Evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris Dinas.